

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3\*\* | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | После 2023 г.(2 этап) |  |  |
| 3.1 | **По территории объекта** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.2 | **По входу в здание** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы:- Установка информации об объекте с дублированием рельефными знаками- Нанесение контрастной маркировки на порог | Все категории С-ч | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации:- информационная вывеска с дублированием рельефными знаками | Все категории  | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.3 | **По путям движения в здании** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы:- Установка тактильных направляющих и предупреждающих указателей для инвалидов по зрению | С-п  | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации:- информационные таблички (тактильные) | С-п | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.4 | **По зоне оказания услуг** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы:- Установка информации при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками- Установка стационарной индукционной системы | С-п, С-чГ-ч | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации:- информационная табличка с дублированием информации рельефными знаками- стационарная индукционная система | С-п, Г-ч | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы:- Размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками - Установка откидного поручня рядом с унитазом со стороны свободного пространства - Установка крючков для костылей и тростей | Все категорииК, О-н, С-п | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации:- информационная табличка с дублированием информации рельефными знаками- откидной поручень- крючки для костылей и тростей | К, О-н, С-п | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.6 | **По системе информации -** обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С-п, С-ч | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания | С-п, С-ч | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории | После 2020 г.(2 этап) |  |  |
| **3.7** | **По путям движения к объекту** |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | До 2020 г.(1 этап) |  |  |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  | Все категории | До 2020 г.(1 этап) |  |  |
| **II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ** |
| **1\*\*** | **Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 2018 г.(1 этап) |  |  |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | 2018 г.(1 этап) |  |  |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | 2018 г.(1 этап) |  |  |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | До 2020 г.(1 этап) |  |  |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г-п, Г-ч, С-п, С-ч | До 2020 г.(1 этап) |  |  |
| **2** | **Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому) | Все категории | До 2020 г.(1 этап) |  |  |
| **3** | **Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате** | Все категории | До 2020 г.(1 этап) |  |  |
| **4** | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | До 2020 г.(1 этап) |  |  |

*\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)*

